## SECCIÓN XXI: ACTAS DE GESTION DEL PROYECTO

## 21.1. Acta de Reunión N° 01: Planificación e Inicio del Hito 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | ChispaQR, Recreo Chispa |
| Acta N° | 01 |
| Tipo de reunión | Planificación e inicio del Hito 1 |
| Fecha y hora | Por confirmar |
| Lugar o modalidad | Por confirmar |
| Redactor del acta | Yuri, Analista de requerimientos y procesos |

### Asistentes

| N.º | Nombre | Rol en el equipo | Asistencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nicolás | Líder de Equipo y Coordinador de Campo | Asistencia Confirmada |
| 2 | Yuri | Analista de requerimientos y procesos | Asistencia Confirmada |
| 3 | Iván | Líder de Equipo y Coordinador de Campo | Asistencia Confirmada |
| 4 | Yandel | Administrador de Infraestructura Cloud y Seguridad de Red | Asistencia Confirmada |
| 5 | Triztan | Desarrollador Backend / Frontend y Administrador del Repositorio | Asistencia Confirmada |

### Agenda

| N.º | Punto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lectura del contrato base | Revisión de las reglas del proyecto: tecnologías permitidas, 5 actores fijos, 6 módulos fijos y limitaciones de alcance |
| 2 | Asignación de hitos | Distribución de secciones del Expediente Técnico entre los integrantes del equipo |
| 3 | Definición del avance del 50% | Qué secciones deben estar listas en la Semana 08 y cómo se revisarán |

### Desarrollo de la reunión

Por completar por el redactor con lo que efectivamente se conversó. Se sugiere dejar constancia de: dudas surgidas sobre el contrato, decisiones sobre datos del recreo que quedaron Por confirmar y compromisos de coordinación entre secciones.

### Acuerdos (propuesta a validar por el equipo)

| N.º | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adoptar el contrato base como único marco del proyecto: no se agregan actores, módulos ni tecnologías | Todo el equipo | Desde esta reunión |
| 2 | Redactar Sección III (Alcance, Limitaciones y Supuestos), Sección V (Requerimientos y trazabilidad) y Sección XXI (Actas) | Yury | Avance 50%, Semana 08 13/10/2026 |
| 3 | Marcar como "Por confirmar" todo dato del recreo sin verificar | Todo el equipo | Permanente |
| 4 | Programar la entrevista de campo con el Recreo Chispa para validar zonas, mesas, conectividad, equipos y medios de cobro | Por confirmar | Por confirmar |
| 5 | Asignar las demás secciones del Expediente Técnico a los integrantes restantes | Por confirmar | Por confirmar |

### Pendientes para la entrevista de campo

- Zonas y cantidad real de mesas (RF-01, S-05).

- Estado de la red y cobertura Wi-Fi por zona (RNF-02, S-02).

- Equipos disponibles en caja y cocina (S-03, S-04).

- Medios de cobro aceptados (RF-08, S-08).

- Mesas atendidas por mozo en hora punta, tiempo de un pedido de punta a punta y pedidos corregidos por error en una semana típica.

- Rol concreto del mozo en el nuevo flujo (observación 1).

- Validar con el personal del recreo que el proceso actual dibujado en el diagrama AS-IS (sección 5.2.1) refleja cómo se atiende hoy.

### Firmas

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nicolás | Líder de Equipo y Coordinador de Campo |  |
| Yury | Analista de requerimientos y procesos |  |
| Iván | Responsable de Diseño y Modelado de Base de Datos |  |
| Yandel | Administrador de Infraestructura Cloud y Seguridad de Red |  |
| Triztan | Desarrollador Backend / Frontend y Administrador del Repositorio |  |