EXPEDIENTE TÉCNICO

Cliente: Recreo Chispa (restaurante campestre)

Rol de redacción: Yury, Analista de requerimientos y procesos

Alcance de este avance: Sección III, Sección V y Sección XXI

## SECCIÓN III: ALCANCE, LIMITACIONES Y SUPUESTOS DEL PROYECTO

## 3.1. Alcance Detallado por Módulos

ChispaQR se construye como una aplicación web monolítica dividida en seis módulos. Cada uno resuelve un tramo concreto del recorrido de un pedido, desde que el cliente se sienta hasta que el plato sale de cocina. El criterio de diseño es sencillo: sacar del mozo las tareas que no requieren trato humano (anotar, transcribir, ir y volver a cocina, cobrar) para que dedique su tiempo a servir y atender, que es lo que el cliente valora y lo que sostiene la rotación de mesas.

Un recreo campestre es un local extenso, con zonas separadas por distancia, y esa extensión hace que cada desplazamiento innecesario cueste. Un mozo que camina desde el jardín hasta la cocina para llevar una comanda, y otra vez para preguntar si el plato está listo, está perdiendo minutos que en hora punta equivalen a mesas sin atender. Los módulos están pensados para eliminar esos viajes.

### M1. Mesas y QR

Este módulo registra el mapa operativo del recreo. El Administrador da de alta cada mesa con su identificador físico y la agrupa por zona (por ejemplo, salón, jardín y terraza; los nombres y la cantidad exacta están Por confirmar en la entrevista de campo). Para cada mesa registrada, el sistema genera un código QR único, que se imprime y se coloca sobre la mesa. Cuando un cliente lo escanea, el sistema ya sabe en qué mesa y zona está sentado.

Esa identificación automática es la base de todo el flujo. El pedido nace ligado a su mesa, y por eso el mozo no pregunta el número, la cocina no tiene que interpretar una anotación a mano y la caja puede agrupar lo pendiente por mesa. En un local grande, evita además el error clásico de entregar un plato en una mesa equivocada, con la discusión y la merma que eso trae.

El módulo también permite reorganizar las mesas si el recreo cambia la distribución según el evento o la temporada, sin rehacer lo que ya existe.

### M2. Carta

Este módulo es la carta del recreo en versión digital y está bajo control exclusivo del Administrador. Permite organizar el menú en categorías, cargar platos y bebidas con sus porciones, armar combos, deshabilitar lo que no se ofrezca y actualizar precios en cualquier momento. También es el módulo que muestra la carta al comensal cuando escanea el QR, adaptada al tamaño de la pantalla de su celular y sin pedirle registro ni inicio de sesión.

El beneficio económico es directo. Una carta impresa implica costo de reimpresión cada vez que cambia un precio o se retira un plato, además del riesgo de que cada mesa tenga una versión distinta. Con la carta digital, un ajuste por fin de semana, feriado o evento se publica en el momento y todas las mesas ven lo mismo. Además, el comensal puede revisar las opciones con calma y a su ritmo, sin esperar a que el mozo se desocupe para explicarle, lo que adelanta la decisión del pedido.

Otro punto clave es la disponibilidad: cuando la cocina marca un plato como "Agotado" (módulo M5), la carta lo refleja de inmediato. Así se evita vender algo que ya no existe, una de las causas más incómodas de reclamos y devoluciones.

### M3. Pedidos del comensal

Es el módulo donde el cliente hace su parte. Desde la carta, el comensal selecciona los productos que desea, agrega indicaciones especiales para la cocina (por ejemplo "sin cebolla" o "bien cocido") y registra el pedido ingresando únicamente su nombre. No existe cuenta, contraseña ni verificación, y esa decisión es deliberada: cada trámite adicional es un motivo para que el cliente desista o pida ayuda al mozo, lo cual anularía el ahorro buscado.

El pedido queda registrado con la mesa (por el QR) y el nombre (para que en caja lo ubiquen). Como el cliente escribe su propio pedido, el contenido llega a cocina sin pasar por la interpretación de nadie. Eso reduce los errores de comanda, que en un restaurante se traducen en platos devueltos, insumos desperdiciados y clientes molestos.

El pedido queda pendiente de pago y no avanza a cocina hasta que se cobre en caja.

### M4. Caja

Este módulo concentra el cobro y protege el dinero del negocio. El Cajero ve en tiempo real una lista consolidada de pedidos pendientes de pago, agrupados por mesa. Cuando el cliente se acerca, el cajero localiza el pedido, realiza el cobro físicamente (efectivo, Yape o tarjeta) y cambia el estado a "Pagado". Con esa confirmación, el sistema emite un comprobante o ticket virtual interno.

Su función de control es la más importante del proyecto: nada se prepara si no se cobró. En el modelo tradicional, el restaurante prepara y sirve primero, y cobra después, con el riesgo de clientes que se van sin pagar o disputas sobre lo consumido. Aquí el orden se invierte, y el recreo reduce ese riesgo desde el diseño. El sistema no procesa pagos: solo registra que el cobro ocurrió en la caja física.

Además, agrupar por mesa y mostrar el pedido completo evita que el cajero pregunte "¿qué consumió?" y acelera la cola, lo que libera la caja más rápido en horas punta.

### M5. Cocina

Este módulo da a la cocina una sola pantalla de trabajo. Muestra únicamente los pedidos en estado "Pagado", ordenados por hora de llegada, de manera que se respeta el orden en que los clientes pagaron. El personal de cocina cambia el estado del pedido completo a "En preparación" cuando empieza la orden y, al finalizar la orden entera de la mesa, a "Listo para servir". También puede marcar un plato como "Agotado", lo que actualiza la carta digital.

Para el negocio, hay tres ventajas. Primero, la cocina trabaja solo con pedidos confirmados, sin gastar insumos en pedidos que luego no se pagan. Segundo, el orden cronológico evita reclamos del tipo "llegué antes y me atendieron después". Tercero, el estado "Listo para servir" se aplica al pedido completo de la mesa y avisa al mozo, de modo que recoge todo en un solo viaje y sin ir a preguntar a cocina; la mesa recibe su orden junta y en buen estado, algo clave para el orden del salón.

### M6. Usuarios

Este módulo administra a las personas que usan el sistema como personal: Administrador, Cajero, Cocina y Mozo. El Administrador crea y gestiona estos usuarios, y cada trabajador ingresa con credenciales personales. A cada rol le corresponde un conjunto fijo de pantallas y operaciones: el cajero no modifica la carta, la cocina no cobra, el mozo no altera pedidos.

El comensal no pasa por este módulo, porque no tiene cuenta.

El valor está en el control y en la simplicidad: se protege la información de ventas, se sabe quién realizó cada operación y cada empleado ve una pantalla limpia, solo con lo que necesita, algo valioso cuando hay que trabajar rápido.

### Resumen del alcance

| Módulo | Actor principal | Operaciones clave | Impacto operativo y económico en Recreo Chispa |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 Mesas y QR | Administrador | Registrar mesas por zona, generar QR único por mesa | El pedido nace identificado; menos desplazamientos y errores de entrega en un local extenso |
| M2 Carta | Administrador / Comensal | Gestionar categorías, platos, porciones y combos; ajustar precios; mostrar carta por QR | Sin costo de reimpresión; precios uniformes; pedido más rápido |
| M3 Pedidos del comensal | Comensal | Seleccionar productos, agregar notas, registrar con el nombre | Menos errores de comanda; mozo libre de tomar pedidos |
| M4 Caja | Cajero | Ver pendientes por mesa, cobrar en caja física, marcar "Pagado", emitir comprobante interno | Nada se prepara sin cobrarse; caja más fluida |
| M5 Cocina | Cocina | Ver pedidos pagados en orden, cambiar estados, marcar "Agotado" | Cocina trabaja con pedidos confirmados; mozo informado sin ir a preguntar |
| M6 Usuarios | Administrador | Crear personal, controlar acceso y permisos por rol | Información protegida y pantallas simples por rol |

## 3.2. Limitaciones Estrictas del Sistema (Fuera de Alcance)

La primera versión de ChispaQR se limita a resolver bien el problema central: sacar la toma de pedidos y el cobro de las manos del mozo. Cada exclusión que sigue responde a un criterio gerencial: acotar el riesgo, el plazo y el costo para que el recreo reciba algo útil, estable y probado en lugar de un sistema amplio y frágil.

Sin pasarelas de pago ni pago en línea. Todo cobro ocurre en la caja física. Integrar un pago virtual implica contratos con proveedores, comisiones por transacción, validaciones de seguridad financiera y una carga de pruebas considerable, además de depender de una conexión estable justo en un local donde la señal es un riesgo. Dejarlo fuera acelera la entrega y mantiene un único punto de control del dinero, sin comisiones para el recreo. Cuando el sistema funcione estable, el pago en línea podrá evaluarse como una fase posterior con datos reales de uso.

Sin delivery. El modelo de negocio del recreo es la experiencia en el local campestre. El delivery exigiría gestionar direcciones, zonas de reparto, personal de entrega y seguimiento de pedidos, es decir, un negocio distinto con una operación y un riesgo propios. Incluirlo ahora dispersaría el esfuerzo y retrasaría lo esencial.

Sin reservas. Las reservas implican manejar calendarios, tiempos de ocupación, cancelaciones y reglas de mesas que cambian según el evento. No forman parte del problema de la hora punta, que es atender más rápido a los clientes que ya están sentados. Se deja fuera para no complicar el sistema con lógica que no aporta a esta meta.

Sin reportes ni gráficos avanzados. El sistema registra la operación del día pero no es una herramienta de análisis. Los reportes avanzados requieren definir indicadores, historiales y visualizaciones, un trabajo que solo tiene sentido cuando existan meses de datos reales. Por ahora, la prioridad es que el flujo operativo funcione.

Sin cuenta ni contraseña para el comensal. El comensal solo ingresa su nombre. Registrar clientes añadiría fricción justo donde más daño hace, en el primer contacto, y ampliaría la responsabilidad del recreo sobre datos personales.

Sin aplicación nativa. Todo funciona desde el navegador del celular, sin descargar nada. Una app nativa requeriría desarrollo por plataforma, publicación en tiendas y que el cliente la instale en una visita que puede ser única. La versión web con diseño adaptable llega a cualquier celular con solo escanear.

Sin tecnologías adicionales a las del contrato. El sistema se limita a monolito, PostgreSQL 16, Docker Compose, autenticación JWT y nube pública (IaaS). Esto mantiene la solución simple, de bajo costo de mantenimiento y fácil de trasladar o reinstalar.

Justificación gerencial global: estas limitaciones reducen el plazo de desarrollo, el costo de infraestructura y el riesgo de fallos en producción. Para el recreo, significan tener antes un sistema funcionando en las horas punta, que es donde se pierde tiempo y se dejan de atender mesas.

## 3.3. Supuestos del Entorno de Negocio

Los siguientes supuestos son condiciones que damos por ciertas para que el diseño funcione. Si alguno resulta falso en la entrevista de campo, hay que revisar el plan. Los que no están verificados quedan marcados Por confirmar.

### Conectividad: señal 4G débil y necesidad de Wi-Fi local

Al ser un recreo campestre, se asume que la señal 4G es débil o inestable en parte del local, especialmente en zonas alejadas como jardines. Es el supuesto más delicado del proyecto, porque todo el flujo (carta, pedido, cobro, cocina) depende de la conexión. Si el cliente no puede cargar la carta o el pedido no llega a caja, el sistema pierde su razón de ser y el mozo vuelve a hacer el trabajo manual.

Por eso se plantea que el recreo disponga de Wi-Fi local en todas las zonas de atención, para que el comensal acceda por esa red y no dependa de su plan de datos. Esto es una necesidad de infraestructura, no de software, y tiene costo de equipos y de instalación, lo que debe presentarse a la gerencia como parte de la inversión necesaria. El estado actual de la red del recreo, la cobertura real por zonas y el responsable de instalarla quedan Por confirmar.

### Clientes de tercera edad o con el celular sin batería

No todos los clientes podrán usar su celular: algunos adultos mayores no se sentirán cómodos con la tecnología, y otros llegarán con el celular sin batería. El sistema no debe dejar a nadie sin servicio. Se asume que estos clientes serán atendidos de dos maneras:

- En la caja física, donde el cajero puede ayudarles a registrar su pedido en el sistema abriendo el QR de su mesa en el equipo de caja y luego cobrar en el mismo lugar.

- Con asistencia del mozo, que abre el QR de la mesa en su propio dispositivo y registra el pedido a nombre del cliente.

Esto es posible sin crear funciones nuevas, porque la carta no requiere inicio de sesión y puede abrirse desde cualquier dispositivo. Gerencialmente, supone que el mozo sigue atendiendo directamente a una minoría de clientes, pero con el sistema sigue ahorrando tiempo en la gran mayoría. Qué proporción de clientes necesitará esta ayuda está Por confirmar.

### Otros supuestos del entorno

| N.º | Supuesto | Impacto si no se cumple | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | La mayoría de los comensales tiene un celular con cámara y navegador que lee QR. | Se requeriría más asistencia del mozo, reduciendo el ahorro. | Por confirmar |
| S-02 | Habrá Wi-Fi local con cobertura en todas las zonas de atención. | Pedidos que no llegan o carta que no carga. | Por confirmar |
| S-03 | La caja dispone de un equipo (computadora o tablet) con acceso al sistema. | El cajero no puede cobrar ni marcar "Pagado". | Por confirmar |
| S-04 | La cocina cuenta con una pantalla visible para el personal. | Cocina no puede ver ni gestionar pedidos. | Por confirmar |
| S-05 | Las zonas y la cantidad de mesas coinciden con la realidad del recreo (salón, jardín, terraza). | Hay que ajustar la configuración de M1. | Por confirmar |
| S-06 | El personal aceptará el nuevo flujo y recibirá una breve capacitación. | El sistema se usaría a medias o se evitaría. | Por confirmar |
| S-07 | El recreo entregará su carta y precios vigentes para cargarlos. | Retraso en la puesta en marcha. | Por confirmar |
| S-08 | Los medios de cobro en caja son efectivo, Yape y tarjeta. | Se ajusta la descripción de RF-08. | Por confirmar |
| S-09 | Habrá energía eléctrica estable para equipos de caja, cocina y red. | Caídas del servicio en horas punta. | Por confirmar |

## SECCIÓN V: MODELADO DE REQUERIMIENTOS Y PROCESOS

## 5.1. Definición de Actores del Negocio

### Comensal

- Perfil: cliente del recreo, de cualquier edad y nivel de familiaridad con la tecnología. Usa su propio celular.

- Responsabilidades: escanear el QR de su mesa, revisar la carta, elegir productos, añadir indicaciones para la cocina, registrar su pedido con su nombre y acercarse a pagar a caja.

- Restricciones: no tiene cuenta ni contraseña; no puede ver pedidos de otras mesas ni modificar la carta; solo interactúa con las pantallas públicas de carta y pedido.

### Cajero

- Perfil: trabajador responsable del cobro y del control del dinero.

- Responsabilidades: ver pedidos pendientes de pago por mesa, cobrar en la caja física (efectivo, Yape o tarjeta), marcar el pedido como "Pagado" y emitir el comprobante interno. Puede asistir a clientes que no puedan usar el celular.

- Restricciones: debe autenticarse; no gestiona la carta, precios ni usuarios, y no accede a la pantalla de cocina.

### Cocina

- Perfil: personal que prepara los platos.

- Responsabilidades: ver los pedidos pagados en orden cronológico, cambiar el estado del pedido completo ("En preparación", "Listo para servir") y declarar platos "Agotados".

- Restricciones: debe autenticarse; solo ve pedidos ya pagados; no cobra ni administra la carta.

### Mozo

- Perfil: personal de salón que sirve y atiende a los clientes.

- Responsabilidades: recibir el aviso de que el pedido de una mesa está "Listo para servir", recogerlo y atender a los clientes en mesa. Asiste con el pedido a quien no pueda usar su celular.

- Restricciones: debe autenticarse; no cobra, no modifica la carta ni los pedidos ya pagados. Su función en el sistema es recibir el aviso de pedido "Listo para servir" y apoyar con pedidos asistidos (el alcance exacto de lo que ve queda Por confirmar con el equipo; ver observación 1 en 5.6).

### Administrador

- Perfil: responsable del recreo o persona delegada para configurar el sistema.

- Responsabilidades: registrar mesas y zonas, generar los QR, gestionar la carta, actualizar precios y crear o deshabilitar usuarios del personal.

- Restricciones: debe autenticarse; es el único actor con permisos de configuración. No cobra ni prepara pedidos en el flujo normal.

| Actor | Autenticación | Módulos principales | Puede hacer | No puede hacer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comensal | No | M2, M3 | Ver carta, registrar pedido | Ver otras mesas, cambiar precios |
| Cajero | Sí | M4 | Cobrar, marcar "Pagado", emitir comprobante | Gestionar carta o usuarios |
| Cocina | Sí | M5 | Gestionar estados, marcar "Agotado" | Cobrar, cambiar precios |
| Mozo | Sí | M5 (consulta), apoyo a M3 | Recibir aviso de pedido listo, servir, asistir con pedidos | Cobrar, modificar la carta |
| Administrador | Sí | M1, M2, M6 | Configurar mesas, carta, precios y usuarios | Operar caja o cocina en el flujo normal |

Nota de valor: no incluyo cifras de ahorro (minutos por mesa, incremento de ventas, porcentaje de mermas) porque aún no hay mediciones reales del recreo. En la entrevista de campo propongo medir tres datos: cuántas mesas atiende hoy cada mozo en hora punta, cuánto tarda un pedido de punta a punta y cuántos pedidos se devuelven o corrigen por error en una semana típica. Con eso, el beneficio podrá expresarse en soles.

## 5.2. Diagramas de Procesos BPMN

Antes de detallar qué hace el sistema, conviene ver cómo funciona hoy el recreo y cómo funcionará con ChispaQR. Los dos diagramas siguientes, elaborados con notación BPMN, cuentan esa historia en imágenes: el primero muestra el recorrido del pedido tal como se hace a mano, y el segundo, el mismo recorrido con el sistema. Ambos usan los mismos carriles (Comensal, Sistema, Caja, Cocina y Mozo), de modo que se puede comparar quién hace cada tarea antes y después. Para la gerencia, la comparación responde una pregunta concreta: qué trabajo deja de hacer el mozo y por qué eso se traduce en más mesas atendidas en hora punta.

### 5.2.1. Proceso actual del recreo (AS-IS)

El siguiente diagrama representa el proceso manual de atención. Lo importante es notar que el carril del Sistema está vacío: todo depende de papel, de la voz y de las caminatas del mozo. El comensal espera a que el mozo llegue, el mozo anota el pedido en papel y lleva la comanda física a cocina, la cocina prepara los platos de forma desordenada y avisa a viva voz, y el mozo recoge y sirve. Para cobrar, el comensal pide la cuenta al mozo, quien va a caja, regresa con la cuenta, recibe el dinero y lo lleva de vuelta a caja. En cada traslado hay tiempo perdido y oportunidad de error.

Figura 1. Proceso manual del restaurante antes de ChispaQR (AS-IS)

Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

Lectura del diagrama: el mozo participa en siete actividades (tomar el pedido en papel, llevar la comanda a cocina, recoger los platos, servirlos, ir a caja por la cuenta, llevarla a la mesa y llevar el dinero a caja), y el comensal depende de él en tres momentos (esperarlo, pedirle la cuenta y pagarle). Cada una es un viaje o una espera que reduce la capacidad del recreo de atender más mesas. La fidelidad de este diagrama con la operación real del recreo queda Por confirmar en la entrevista de campo.

### 5.2.2. Proceso con ChispaQR (TO-BE)

El segundo diagrama muestra el proceso optimizado. El comensal escanea el QR, el sistema despliega el menú digital, el comensal selecciona sus platos y envía el pedido, y el sistema lo registra como "Pendiente". El cliente paga en caja, el cajero recibe el dinero y marca el pedido como "Pagado", y recién entonces el sistema proyecta la orden en cocina. Cocina cambia el estado a "En preparación" y, al terminar el pedido completo, presiona "Listo para servir". El sistema envía una alerta al mozo, que recoge el pedido completo y lo lleva a la mesa. El carril del Sistema pasa de estar vacío a coordinar todo el recorrido.

Figura 2. Proceso optimizado con ChispaQR (TO-BE)

Fuente: elaboración del equipo del proyecto.

Lectura del diagrama: el mozo pasa a una sola actividad (recoger el pedido completo y llevarlo a la mesa), y el comensal ya no depende de él para pedir ni para pagar. Además, la regla central del negocio queda a la vista en el diagrama: la orden solo llega a cocina después de que caja la marca como "Pagado". Este diagrama muestra el camino principal; algunas funciones de apoyo (como el comprobante interno o la marca de plato agotado) no se dibujan y se describen en los requerimientos de la sección 5.3.

### 5.2.3. Comparación AS-IS frente a TO-BE

| Aspecto | AS-IS (proceso manual) | TO-BE (con ChispaQR) | Valor para el Recreo Chispa |
| --- | --- | --- | --- |
| Toma del pedido | El mozo anota en papel y lleva la comanda física a cocina | El comensal envía su pedido por QR y el sistema lo registra como "Pendiente" | Menos errores de transcripción y mozo libre para atender |
| Aviso a cocina | Cocina recibe papel y prepara "de forma desordenada" | El sistema proyecta la orden en cocina solo cuando está "Pagado" | Cocina trabaja con pedidos confirmados y en orden |
| Aviso al mozo | Cocina avisa a viva voz | El sistema envía una alerta al mozo cuando el pedido está "Listo para servir" | El mozo no va a preguntar a cocina ni se interrumpe a cocina |
| Cobro | El comensal pide la cuenta al mozo, que va a caja, regresa con la cuenta, recibe el pago y lo lleva a caja | El comensal paga en caja y el cajero marca "Pagado" | Se eliminan tres traslados del mozo y la espera del cliente |
| Actividades del mozo (según el diagrama) | 7 | 1 | Tiempo del mozo disponible para más mesas |
| Momentos en que el comensal depende del mozo | 3 (esperarlo, pedir la cuenta, pagarle) | Ninguno para pedir o pagar | Menor espera, más rotación de mesas |
| Papel del sistema | No participa (carril vacío) | Registra, proyecta y avisa en cada paso | Información compartida entre caja, cocina y salón |

Nota: los conteos provienen de las actividades dibujadas en los diagramas, no de mediciones de tiempo. El ahorro en minutos y soles se cuantificará con los datos que se recojan en la entrevista de campo.

## 5.3. Especificación Narrativa de Requerimientos Funcionales (RF-01 al RF-14)

RF-01. Registro y organización de mesas por zonas del recreo. El Administrador puede dar de alta cada mesa del recreo con su identificador y asignarla a una zona (por ejemplo salón, jardín o terraza; nombres exactos por confirmar), así como consultar el listado completo y reorganizarlo cuando cambie la distribución. Para un local campestre extenso, tener cada mesa ubicada por zona permite que todo pedido se asocie a un lugar conocido y que el personal sepa a dónde dirigirse sin preguntar ni buscar. El negocio gana tiempo en cada servicio y evita entregas en mesas equivocadas, que generan reclamos y platos desperdiciados.

RF-02. Generación automatizada de códigos QR únicos por identificador de mesa y zona. Cada vez que se registra una mesa, el sistema genera de forma automática un código QR único que la identifica a ella y a su zona, listo para imprimirse y colocarse sobre la mesa. Como el código es único, cuando el cliente lo escanea el sistema sabe exactamente dónde está sentado sin que nadie se lo pregunte. El recreo se ahorra el trabajo manual de preparar un código por mesa y elimina el paso de anotar números de mesa, una fuente común de errores durante la hora punta.

RF-03. Gestión integral de la carta digital. El Administrador puede crear, editar y deshabilitar las categorías de la carta, los platos, las bebidas, sus porciones y los combos, manteniendo el menú del recreo siempre al día desde un único lugar. Esto convierte la carta en un recurso vivo: si un plato deja de ofrecerse o se incorpora un combo de temporada, el cambio llega a todos los clientes al mismo tiempo. El recreo deja de depender de cartas impresas, con su costo de reimpresión y el riesgo de que cada mesa tenga una versión distinta del menú.

RF-04. Actualización de precios en tiempo real según eventos o fines de semana. El Administrador puede modificar los precios de la carta en cualquier momento, y el cambio se muestra de inmediato a los clientes que consulten la carta. Esto permite que el recreo responda con rapidez a fines de semana, feriados o eventos con alta demanda, sin esperar a reimprimir nada ni avisar mesa por mesa. El negocio protege sus márgenes en los días de mayor afluencia y evita discusiones en caja por precios desactualizados.

RF-05. Despliegue responsive de la carta mediante escaneo de QR, sin registro ni login. Al escanear el código QR de su mesa, el cliente ve la carta del recreo adaptada al tamaño de la pantalla de su celular, sin que se le pida crear una cuenta, iniciar sesión ni dejar datos. La experiencia es inmediata: el cliente se sienta, escanea y empieza a elegir. Cada trámite que se evita es un cliente menos que abandona o llama al mozo, así que esta simplicidad protege directamente el ahorro de tiempo en salón y acelera la decisión del pedido, lo que favorece la rotación de mesas.

RF-06. Selección de productos, notas especiales a cocina y registro del pedido solo con el nombre del comensal. El comensal elige los productos que desea, puede añadir indicaciones para la cocina (por ejemplo "sin cebolla") y registra su pedido ingresando únicamente su nombre. El pedido llega tal como el cliente lo escribió, sin pasar por la interpretación de otra persona, lo que reduce los errores de comanda y los platos devueltos. Para el recreo, esto significa menos insumos desperdiciados, menos reclamos y mozos que dejan de dedicar tiempo a tomar pedidos mesa por mesa.

RF-07. Consolidación y visualización en tiempo real en Caja de pedidos pendientes agrupados por mesa. El Cajero ve en su pantalla, siempre actualizada, la lista de todos los pedidos que esperan ser pagados, agrupados por número de mesa. Cuando un cliente llega a caja, el cajero localiza su pedido sin preguntarle qué consumió ni buscar entre papeles. El negocio reduce la cola en caja en los momentos de mayor afluencia, libera la caja más rápido y evita que los clientes esperen de pie, lo que mejora la experiencia y ayuda a que las mesas se desocupen antes.

RF-08. Procesamiento de cobro físico (efectivo, Yape, tarjetas) y actualización de estado a "Pagado". Una vez que el Cajero cobra al cliente en la caja física, por el medio que corresponda, registra el cobro en el sistema y el pedido pasa al estado "Pagado". El sistema no procesa el dinero en línea: solo deja constancia de que el pago ocurrió en la caja. Este paso es el candado del negocio, porque a partir de él el pedido puede ir a cocina. El recreo reduce el riesgo de platos preparados que no se cobran y mantiene todo el manejo de dinero en un solo punto controlado.

RF-09. Emisión de comprobante/ticket virtual interno tras la validación en caja. Cuando el pago queda confirmado, el sistema emite un comprobante o ticket virtual interno del pedido, con su detalle. Es un respaldo de uso interno del recreo, no un comprobante tributario. Con él, cualquier reclamo del cliente sobre lo consumido o lo pagado se aclara al instante, sin depender de la memoria del personal, y el negocio cuenta con un registro ordenado de cada venta.

RF-10. Despliegue cronológico en pantalla de Cocina únicamente de órdenes en estado "Pagado". La pantalla de cocina muestra solo los pedidos ya pagados, ordenados por hora de llegada, de modo que el personal prepara en el orden justo. La cocina no gasta tiempo ni insumos en pedidos que podrían no concretarse, y los clientes reciben su comida en el orden en que pagaron, lo que evita reclamos por favoritismo. El negocio mejora la productividad de la cocina y reduce el desperdicio.

RF-11. Gestión de estados del pedido en Cocina ('En preparación', 'Listo para servir'). El personal de cocina cambia el estado del pedido completo a 'En preparación' cuando empieza la orden y a 'Listo para servir' cuando todos los platos de la mesa están terminados, notificando al mozo para su recojo.

RF-12. Marca de plato "Agotado" desde cocina hacia la carta digital. Cuando un plato se termina, la cocina lo marca como "Agotado" y la carta digital lo muestra de inmediato como no disponible para los clientes. Esto es una marca de disponibilidad, no un control de inventario de insumos. El recreo evita que un cliente pida y pague algo que ya no existe, que es una de las situaciones más incómodas en un restaurante, y se ahorra la devolución de dinero, la molestia del cliente y la pérdida de tiempo del personal.

RF-13. Control de accesos seguro para trabajadores mediante autenticación basada en credenciales. Solo los trabajadores del recreo (Administrador, Cajero, Cocina y Mozo) pueden ingresar a las pantallas del personal, y lo hacen con credenciales personales. Esto garantiza que únicamente personas autorizadas operen la caja, la cocina y la configuración, y permite saber quién realizó cada operación. El negocio protege su información de ventas, reduce el riesgo de manipulaciones y gana trazabilidad ante cualquier diferencia en caja.

RF-14. Control de accesos basado en roles fijos para la restricción de interfaces web. Cada trabajador ve solo las pantallas y operaciones que corresponden a su rol: el cajero no puede cambiar precios, la cocina no puede cobrar y el mozo no puede alterar pedidos. Esta separación evita errores accidentales y usos indebidos, y simplifica el trabajo de cada empleado, que ve una pantalla limpia con lo estrictamente necesario. El recreo reduce incidentes operativos y ahorra tiempo de capacitación, porque cada rol aprende solo lo suyo.

## 5.4. Requerimientos No Funcionales (RNF) del Negocio

Los RNF fijan cómo debe comportarse el sistema en las condiciones reales del recreo: aire libre, red limitada y personal con prisa. Las metas son propuestas de diseño a validar con pruebas de campo.

### RNF-01. Usabilidad para pantallas bajo luz solar

Contexto: parte del recreo es al aire libre, y una pantalla de celular bajo sol directo puede volverse ilegible.

| Aspecto | Meta propuesta | Forma de verificación |
| --- | --- | --- |
| Contraste de texto | Relación mínima de 4.5:1 en texto normal (criterio AA de accesibilidad web) | Revisión con herramienta de contraste |
| Tamaño de texto | Base mínima de 16 px en carta y pedido | Revisión de diseño |
| Botones táctiles | Área mínima de 44 × 44 px para elegir y confirmar | Prueba en celulares reales |
| Pasos para pedir | Un cliente nuevo registra un pedido en máximo 5 interacciones principales desde el escaneo | Prueba con usuarios en el recreo |
| Prueba en exterior | Carta legible en celulares de gama básica a pleno sol | Prueba de campo (Por confirmar fecha) |

Impacto de negocio: un cliente que no puede leer la pantalla llama al mozo, y se pierde el ahorro buscado.

### RNF-02. Rendimiento de carga veloz bajo redes 4G saturadas

Contexto: en horas punta muchos clientes usan la red a la vez, y la señal ya se asume débil.

| Aspecto | Meta propuesta | Forma de verificación |
| --- | --- | --- |
| Carga inicial de la carta | Máximo 3 segundos con red móvil limitada (simulada) | Prueba con red limitada |
| Peso de la primera pantalla | Máximo 1 MB, con imágenes optimizadas | Medición de la página |
| Confirmación del pedido | Respuesta visible máximo 2 segundos después de enviar | Prueba funcional |
| Concurrencia | Soportar la cantidad de mesas del recreo pidiendo a la vez (cantidad Por confirmar) | Prueba de carga |
| Falla de red | Mensaje claro y posibilidad de reintentar, sin perder lo elegido ni duplicar el pedido | Prueba funcional |

Impacto de negocio: una carta lenta empuja al cliente a pedir al mozo, y un pedido duplicado genera platos de más y mermas.

### RNF-03. Disponibilidad del servidor

Aclaración: el servidor opera en la nube pública (IaaS), no en el local. Lo local es la red Wi-Fi (supuesto S-02).

| Aspecto | Meta propuesta | Forma de verificación |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Mínimo 99 % durante el horario de atención (horario Por confirmar) | Monitoreo en operación |
| Recuperación tras reinicio | El sistema se levanta automáticamente tras un reinicio del servidor | Prueba de reinicio |
| Respaldo de datos | Copia de la base de datos al menos una vez al día | Verificación de copias |
| Pérdida máxima de datos | No más de 24 horas ante un fallo grave | Prueba de restauración |
| Mantenimiento | Actualizaciones fuera del horario de atención | Plan de despliegue |

Impacto de negocio: una caída en hora punta detiene la toma de pedidos y el cobro, y puede obligar a volver a atender todo a mano.

### RNF-04. Seguridad de datos con JWT

| Aspecto | Meta propuesta | Forma de verificación |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Ingreso del personal con credenciales personales y sesión por JWT | Revisión funcional |
| Vigencia de sesión | Expiración configurable (propuesta inicial: un turno de trabajo) | Prueba de expiración |
| Contraseñas | Almacenadas cifradas con un algoritmo de resumen robusto, nunca en texto plano | Revisión de seguridad |
| Comunicación | Todo el tráfico por conexión segura (HTTPS) | Revisión de configuración |
| Control por rol | Cada operación del personal verificada contra el rol del usuario | Prueba de permisos |
| Intentos fallidos | Bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos consecutivos | Prueba funcional |

Impacto de negocio: protege la información de ventas y evita que un usuario sin autorización modifique precios, cobros o pedidos.

### RNF-05. Privacidad

| Aspecto | Meta propuesta | Forma de verificación |
| --- | --- | --- |
| Datos del comensal | Solo el nombre, sin correo, teléfono ni documento | Revisión funcional |
| Acceso a esos datos | Visibles únicamente para el personal autorizado | Prueba de permisos |
| Conservación | Los pedidos con nombres se conservan solo el tiempo necesario para la operación (plazo Por confirmar con el recreo) | Revisión de política |
| Comprobante interno | No contiene datos personales más allá del nombre | Revisión funcional |

Impacto de negocio: menos datos significa menos responsabilidad para el recreo y menos fricción para el cliente.

## 5.5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

| Código RF | Descripción corta | Objetivo de negocio asociado | Módulo del contrato | Prioridad de implementación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro y organización de mesas por zonas | Ubicar cada pedido en su zona y mesa, sin preguntar ni buscar | M1 Mesas y QR | Alta |
| RF-02 | Generación automática de QR único por mesa y zona | Identificar la mesa sin intervención del mozo y evitar entregas equivocadas | M1 Mesas y QR | Alta |
| RF-03 | Gestión integral de la carta digital | Carta administrable sin reimpresiones y siempre actualizada | M2 Carta | Alta |
| RF-04 | Actualización de precios en tiempo real | Ajustar precios en fines de semana y eventos, protegiendo márgenes | M2 Carta | Media |
| RF-05 | Carta responsive por QR, sin registro | Pedido ágil y sin fricción; adelanta la decisión del cliente | M2 Carta (activada desde M1) | Alta |
| RF-06 | Selección de productos, notas y pedido con el nombre | Menos errores de comanda y menos tiempo del mozo en tomar pedidos | M3 Pedidos del comensal | Alta |
| RF-07 | Pedidos pendientes de pago agrupados por mesa | Cobro ágil y menos cola en caja en hora punta | M4 Caja | Alta |
| RF-08 | Cobro físico y estado "Pagado" | Garantizar que solo se prepara lo cobrado | M4 Caja | Alta |
| RF-09 | Comprobante o ticket virtual interno | Constancia ordenada de cada venta y aclaración inmediata de reclamos | M4 Caja | Media |
| RF-10 | Pantalla de cocina solo con pedidos "Pagado" | Cocina trabaja con pedidos confirmados y en orden de llegada | M5 Cocina | Alta |
| RF-11 | Estados En preparación y Listo para servir (Pedido completo) | Mozo avisado sin viajes a cocina; pedido de la mesa completo y más rápido al salón | M5 Cocina | Alta |
| RF-12 | Marca de plato "Agotado" hacia la carta | Evitar pedidos de platos inexistentes y devoluciones | M5 Cocina (refleja en M2) | Media |
| RF-13 | Acceso seguro del personal con credenciales | Solo personal autorizado opera el sistema; trazabilidad de operaciones | M6 Usuarios | Alta |
| RF-14 | Control de accesos por roles fijos | Cada rol hace solo lo suyo; menos errores y capacitación más corta | M6 Usuarios | Alta |

Lectura de la prioridad: la prioridad Alta cubre el flujo mínimo que hace funcionar el negocio de punta a punta (mesa → QR → carta → pedido → cobro → cocina → acceso del personal). La prioridad Media agrupa mejoras que dan valor pero que no impiden operar si se entregan unas semanas después.

### Cobertura por módulo

| Módulo | RF asociados | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| M1 Mesas y QR | RF-01, RF-02 | 2 |
| M2 Carta | RF-03, RF-04, RF-05 | 3 |
| M3 Pedidos del comensal | RF-06 | 1 |
| M4 Caja | RF-07, RF-08, RF-09 | 3 |
| M5 Cocina | RF-10, RF-11, RF-12 | 3 |
| M6 Usuarios | RF-13, RF-14 | 2 |

## 5.6. Observaciones del analista

- Rol del Mozo en el sistema. Es el actor que justifica el proyecto y aparece solo en RF-11 (como receptor del aviso), RF-13 y RF-14. Un revisor preguntará qué hace dentro del sistema. RF-11 lo cubre en parte, porque la cocina notifica al mozo cuando el pedido está "Listo para servir". Falta confirmar en la entrevista de campo cómo recibe ese aviso y si además asiste pedidos.

- Yape en RF-08. Es un medio digital, pero el cobro ocurre siempre en la caja física y el sistema solo lo registra. Debe mantenerse así en todo el documento para no contradecir "sin pago en línea".

- Plato agotado con pedido ya registrado. RF-04 y RF-12 cambian lo que ve el comensal en tiempo real. Falta definir qué ocurre si un cliente ya tiene en su pedido un plato que la cocina marca como agotado. Es un caso que se dará en la práctica.

- Cobertura del diagrama TO-BE. El diagrama de la sección 5.2.2 muestra el camino principal, pero no dibuja el comprobante interno (RF-09), la marca de plato "Agotado" (RF-12) ni la consulta de pedidos pendientes por mesa en caja (RF-07). Conviene decidir si se añaden al diagrama o si se aclara en el texto que el diagrama es un flujo resumido.

## SECCIÓN XXI: ACTAS DE GESTION DEL PROYECTO

## 21.1. Acta de Reunión N° 01: Planificación e Inicio del Hito 1

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | ChispaQR, Recreo Chispa |
| Acta N° | 01 |
| Tipo de reunión | Planificación e inicio del Hito 1 |
| Fecha y hora | Por confirmar |
| Lugar o modalidad | Por confirmar |
| Redactor del acta | Yuri, Analista de requerimientos y procesos |

### Asistentes

| N.º | Nombre | Rol en el equipo | Asistencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nicolás | Líder de Equipo y Coordinador de Campo | Asistencia Confirmada |
| 2 | Yuri | Analista de requerimientos y procesos | Asistencia Confirmada |
| 3 | Iván | Líder de Equipo y Coordinador de Campo | Asistencia Confirmada |
| 4 | Yandel | Administrador de Infraestructura Cloud y Seguridad de Red | Asistencia Confirmada |
| 5 | Triztan | Desarrollador Backend / Frontend y Administrador del Repositorio | Asistencia Confirmada |

### Agenda

| N.º | Punto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lectura del contrato base | Revisión de las reglas del proyecto: tecnologías permitidas, 5 actores fijos, 6 módulos fijos y limitaciones de alcance |
| 2 | Asignación de hitos | Distribución de secciones del Expediente Técnico entre los integrantes del equipo |
| 3 | Definición del avance del 50% | Qué secciones deben estar listas en la Semana 08 y cómo se revisarán |

### Desarrollo de la reunión

Por completar por el redactor con lo que efectivamente se conversó. Se sugiere dejar constancia de: dudas surgidas sobre el contrato, decisiones sobre datos del recreo que quedaron Por confirmar y compromisos de coordinación entre secciones.

### Acuerdos (propuesta a validar por el equipo)

| N.º | Acuerdo | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adoptar el contrato base como único marco del proyecto: no se agregan actores, módulos ni tecnologías | Todo el equipo | Desde esta reunión |
| 2 | Redactar Sección III (Alcance, Limitaciones y Supuestos), Sección V (Requerimientos y trazabilidad) y Sección XXI (Actas) | Yury | Avance 50%, Semana 08 13/10/2026 |
| 3 | Marcar como "Por confirmar" todo dato del recreo sin verificar | Todo el equipo | Permanente |
| 4 | Programar la entrevista de campo con el Recreo Chispa para validar zonas, mesas, conectividad, equipos y medios de cobro | Por confirmar | Por confirmar |
| 5 | Asignar las demás secciones del Expediente Técnico a los integrantes restantes | Por confirmar | Por confirmar |

### Pendientes para la entrevista de campo

- Zonas y cantidad real de mesas (RF-01, S-05).

- Estado de la red y cobertura Wi-Fi por zona (RNF-02, S-02).

- Equipos disponibles en caja y cocina (S-03, S-04).

- Medios de cobro aceptados (RF-08, S-08).

- Mesas atendidas por mozo en hora punta, tiempo de un pedido de punta a punta y pedidos corregidos por error en una semana típica.

- Rol concreto del mozo en el nuevo flujo (observación 1).

- Validar con el personal del recreo que el proceso actual dibujado en el diagrama AS-IS (sección 5.2.1) refleja cómo se atiende hoy.

### Firmas

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nicolás | Líder de Equipo y Coordinador de Campo |  |
| Yury | Analista de requerimientos y procesos |  |
| Iván | Responsable de Diseño y Modelado de Base de Datos |  |
| Yandel | Administrador de Infraestructura Cloud y Seguridad de Red |  |
| Triztan | Desarrollador Backend / Frontend y Administrador del Repositorio |  |